PROCÈS-VERBAL — RÉUNION QUALITÉ MENSUELLE

NEXASOFT SAS  |  Mars 2025  |  Réf. PV-RQ-2025-03

| Référence | PV-RQ-2025-03 |
| --- | --- |
| Date / Heure | 05 Mars 2025 ¦ 14h00 – 16h00 |
| Lieu | Salle « Scrum » — Open Space Floor 3, NEXASOFT Paris |
| Animateur | M. Rachid Ferhat — Responsable Qualité |
| Participants | Mme. Chabane (DQ), M. Benamara (DSI), M. Hadj (Dev), Mme. Tounsi (Commerce), Mme. Belhaj (RH) |
| Excusés | Aucun |
| Rédacteur PV | Mme. Chabane — Directrice Qualité |

# 1. Ordre du jour

| N° | Point à l'ordre du jour |
| --- | --- |
| 1 | Suivi des actions correctives et préventives ouvertes (CAPA) |
| 2 | Analyse des réclamations clients du mois de février 2025 |
| 3 | Revue des indicateurs qualité — Tableau de bord février 2025 |
| 4 | Point sur la préparation de l'audit interne ISO 9001 (avril 2025) |
| 5 | Questions diverses |

# 2. Suivi des actions correctives (CAPA)

Revue du registre des actions correctives et préventives. Sur 4 actions ouvertes, 2 sont clôturées, 2 restent en cours avec respect des échéances.

| Réf. | Constat NC | Action corrective | Responsable | Échéance | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-25-01 | Ticket support non traité J+1 (client FinPay) | Refonte workflow tickets Zendesk | M. Benamara | 28/02/2025 | Clôturée | Workflow déployé le 20/02, taux J+1 passé à 81% |
| AC-25-02 | Liasse documentaire incomplète (projet Optima) | Mise à jour template livrable + checklist recette | M. Hadj | 15/03/2025 | En cours | Template validé, formation équipe dev prévue 12/03 |
| AC-25-03 | NC interne audit nov. 2024 — traçabilité tests | Intégration module test dans GitLab CI/CD | M. Hadj | 31/03/2025 | En cours | Développement en cours, livraison estimée 25/03 |
| AC-25-04 | Erreur de facturation client DataBank | Procédure vérification double validation factures | Mme. Tounsi | 10/03/2025 | Clôturée | Procédure FR-FACT-07 révisée et diffusée |

Décision : M. Ferhat relance M. Hadj pour confirmation de la date de livraison de AC-25-03 (intégration CI/CD) avant le 15/03.

# 3. Analyse des réclamations clients — Février 2025

3 réclamations enregistrées en février 2025. Analyse détaillée :

| Réf. | Date | Client | Objet réclamation | Gravité | Statut | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-25-06 | 12/02/2025 | MediCloud SA | Retard livraison module RH (J+8 vs J+5 contractuel) | Majeure | En cours | Réunion client planifiée 10/03, avoir en discussion |
| RC-25-07 | 18/02/2025 | LogiPro SARL | Documentation technique incomplète (API v2.3) | Mineure | Clôturée | Doc complétée et livrée le 22/02, client satisfait |
| RC-25-08 | 25/02/2025 | StartConnect | Bug bloquant en production — module paiement | Critique | Clôturée | Hotfix déployé sous 4h, post-mortem rédigé |

Commentaire DQ : Le bug bloquant RC-25-08 a été traité exemplarirement (délai < 4h). Le post-mortem a été partagé avec l'équipe dev pour capitalisation. La réclamation RC-25-06 (MediCloud) reste à surveiller — risque commercial identifié.

# 4. Revue du tableau de bord qualité — Février 2025

| Indicateur | Cible | Janv. | Févr. | Tendance | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSAT global | ≥ 85% | 87% | 89% | En hausse | Progression confirmée |
| Délai résolution tickets (h moyen) | ≤ 8h | 11h | 9h | Amélioration | AC-25-01 commence à produire effet |
| Taux de livraison dans les délais | ≥ 95% | 94% | 96% | Conforme | Objectif atteint |
| Nombre de NC internes | ≤ 3/mois | 4 | 2 | Conforme | Réduction grâce aux formations |

# 5. Préparation audit interne ISO 9001 — Avril 2025

M. Ferhat présente l'état d'avancement de la préparation de l'audit interne prévu du 22 au 24 avril 2025 :

- Programme d'audit transmis à tous les pilotes de processus le 01/03/2025

- Checklist des exigences ISO 9001:2015 finalisée et disponible sur la GED (DOC-AUD-001)

- Calendrier des interviews auditeurs / audités en cours de validation

- Demande de rassemblement des preuves documentaires envoyée à chaque responsable de processus

Point d'attention : M. Hadj signale que l'équipe dev sera en sprint final du 18 au 22 avril. M. Ferhat adaptera le planning pour auditer le processus Dev en dehors de ces dates.

# 6. Questions diverses

- Mme. Belhaj rappelle la clôture des entretiens annuels pour le 31/03 — impact sur les fiches de compétences à transmettre au RQ.

- Mme. Tounsi signale un nouveau client (BanquePro) avec exigences qualité spécifiques (contrat SLA renforcé) — à intégrer dans le registre des parties intéressées.

- M. Ferhat annonce la mise à jour de la procédure de maîtrise documentaire PRO-GED-01 (version 4) disponible sur la GED depuis le 03/03.

Prochaine réunion qualité : 02 Avril 2025  |  14h00  |  Salle Scrum

| Responsable Qualité | Directrice Qualité |
| --- | --- |
| M. Rachid Ferhat | Mme. Soraya Chabane |
| Signature : ___________________ | Signature : ___________________ |