PROCÈS-VERBAL DE REVUE DE DIRECTION

Système de Management de la Qualité — ISO 9001:2015

NEXASOFT SAS — Exercice 2024 / Bilan & Orientations 2025

| Référence document | PV-RD-2025-01 |
| --- | --- |
| Date de la réunion | 18 Mars 2025 ¦ 09h00 – 12h30 |
| Lieu | Salle de conférence « Agile » — Siège NEXASOFT, 8 Rue des Algorithmes, 75011 Paris |
| Animateur | M. Yacine Meziane — Directeur Général |
| Secrétaire de séance | M. Rachid Ferhat — Responsable Qualité |
| Prochain RD prévu | Septembre 2025 (Revue semestrielle) |
| Version / Statut | v1.0 — APPROUVÉ |

# 1. Présences et ouverture de séance

| Nom & Prénom | Fonction | Présent(e) | Excusé(e) |
| --- | --- | --- | --- |
| M. Yacine Meziane | Directeur Général | X |  |
| Mme. Soraya Chabane | Directrice Qualité | X |  |
| M. Rachid Ferhat | Responsable Qualité (RQ) | X |  |
| Mme. Leila Belhaj | DRH | X |  |
| M. Karim Benamara | DSI | X |  |
| M. Tarek Amara | RSSI |  | X |
| Mme. Amira Tounsi | Responsable Commercial | X |  |
| M. Sofiane Hadj | Responsable Production / Dev | X |  |

M. Meziane ouvre la séance à 09h05 et rappelle l'ordre du jour. Il précise que cette revue de direction constitue l'entrée formelle du bilan annuel SMQ conformément à l'exigence § 9.3 de la norme ISO 9001:2015. M. Amara (RSSI) est excusé pour raison de déplacement client ; ses contributions ont été transmises par écrit et intégrées au dossier.

# 2. Suivi des décisions de la revue précédente

Rappel : La revue de direction précédente s'est tenue le 12 septembre 2024 (réf. PV-RD-2024-02). Les décisions issues de cette réunion sont suivies ci-dessous :

| Réf. | Décision | Responsable | Échéance | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-24-08 | Déploiement outil GED DocuWave | M. Tounsi | 31/01/2025 | Clôturée | GED opérationnelle depuis le 15/01/2025, 100% des utilisateurs formés |
| DEC-24-09 | Révision politique qualité | Mme. Chabane | 28/02/2025 | Clôturée | Politique révisée, signée DG et affichée |
| DEC-24-10 | Mise à jour registre des risques | M. Ferhat | 15/03/2025 | En cours | Risques opérationnels mis à jour, risques cyber en attente RSSI |
| DEC-24-11 | Plan de formation 2025 | Mme. Belhaj | 31/03/2025 | En cours | 50% des sessions planifiées, 3 formations reportées (budget) |

Commentaire RQ : Les deux décisions en cours (DEC-24-10 et DEC-24-11) feront l'objet d'un point de suivi spécifique en avril 2025.

# 3. Analyse des indicateurs de performance (§ 9.1)

Présentation des indicateurs clés de performance sur la période T3–T4 2024 :

| Indicateur | Objectif | T3 2024 | T4 2024 | Statut | Analyse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Satisfaction client (CSAT) | ≥ 85% | 88% | 91% | Conforme | Progression continue, objectif atteint 3 trimestres consécutifs |
| Taux de livraison dans les délais | ≥ 95% | 93% | 96% | Conforme | Retard T3 lié à sous-traitant, résolu |
| Taux de non-conformités internes | ≤ 2% | 2,8% | 1,9% | Conforme | Actions correctives AC-25-03 et AC-25-07 efficaces |
| Taux de résolution tickets J+1 | ≥ 80% | 74% | 77% | Non conforme | Effectif support insuffisant — recrutement en cours |
| Taux de disponibilité plateforme | ≥ 99,5% | 99,2% | 99,7% | Conforme | Incident P1 de janv. 2025 résolu, SLA respecté depuis |
| Heures de formation / ETP | ≥ 16h/an | 12h | 9h | Non conforme | Budget formation sous-consommé — plan de rattrapage Q2 |

Analyse globale (RQ) : Sur 6 indicateurs suivis, 4 sont conformes aux objectifs fixés. Les 2 non-conformités identifiées (taux résolution tickets et heures de formation) ont des causes identifiées et des plans d'actions seront formalisés dans les décisions de cette revue.

# 4. Bilan des audits, NC et actions correctives

## 4.1 Audit interne 2024

L'audit interne annuel s'est déroulé en novembre 2024. 3 non-conformités mineures avaient été relevées, dont 2 sont clôturées (AC-24-11 sur la maîtrise documentaire et AC-24-12 sur la revue de contrats). La troisième (AC-24-15 — traçabilité des tests de recette) reste en cours avec échéance mars 2025.

## 4.2 Réclamations clients

8 réclamations clients enregistrées en 2024. Dont :

- 5 clôturées avec réponse formalisée sous 5 jours ouvrables

- 2 ayant donné lieu à un avoir commercial validé par la direction

- 1 en cours d'instruction (client TechVision — litige SLA janvier 2025)

## 4.3 Résultats de la surveillance des fournisseurs

Évaluation annuelle réalisée pour 12 fournisseurs et sous-traitants. 2 fournisseurs classés « à surveiller » (notes < 65/100) : DataStream SARL (délais) et PrintSoft (qualité livrables). Plan de développement fournisseur à lancer en Q2 2025.

# 5. Contexte externe et parties intéressées (§ 4.1 / 4.2)

M. Meziane présente les évolutions du contexte 2025 :

- Montée en puissance de la concurrence sur le segment PME (3 nouveaux entrants identifiés)

- Pression réglementaire accrue : entrée en vigueur de NIS2 — impact sur notre offre cybersécurité

- Opportunité : appel d'offres secteur public (DSI Région) — dépôt dossier prévu mai 2025

- Interne : turnover RH à 11% en 2024 — nécessite plan de fidélisation

# 6. Adéquation des ressources et politique qualité

Mme. Chabane présente la revue de la politique qualité : celle-ci reste pertinente et adaptée au contexte. Un axe fort est ajouté pour 2025 : « Excellence opérationnelle et sécurité des données clients ».

M. Meziane confirme l'allocation des ressources suivantes pour 2025 :

- Budget qualité maintenu à 85 000 EUR

- 2 recrutements autorisés : ingénieur support N2 (x2)

- Maintien de l'abonnement à la veille normative AFNOR

# 7. Décisions et actions issues de la revue

| Réf. | Décision / Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-25-01 | Recruter 2 ingénieurs support N2 avant fin Q2 2025 | DRH — Mme. Belhaj | 30/06/2025 |
| DEC-25-02 | Lancer audit interne complet ISO 9001 — périmètre total | RQ — M. Ferhat | 30/04/2025 |
| DEC-25-03 | Finaliser le registre des risques cyber avec le RSSI | RSSI — M. Amara | 15/04/2025 |
| DEC-25-04 | Mettre en place un plan de formation accéléré (16h/ETP) pour rattrapage | DRH — Mme. Belhaj | 31/05/2025 |
| DEC-25-05 | Réviser le processus de gestion des tickets support (SLA J+1) | DSI — M. Benamara | 15/05/2025 |

# 8. Clôture de séance

La séance est levée à 12h35 par M. Meziane. Il remercie les participants pour la qualité des échanges et rappelle que le présent PV sera diffusé à l'ensemble des parties prenantes internes dans un délai de 5 jours ouvrables. Le prochain rendez-vous de revue de direction est fixé en septembre 2025.

| Directeur Général | Responsable Qualité |
| --- | --- |
| M. Yacine Meziane | M. Rachid Ferhat |
| Signature : _________________________ | Signature : _________________________ |
| Date : 18/03/2025 | Date : 18/03/2025 |